Годовой доклад об исполнении мероприятий муниципальной программы города Кузнецка

 «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

за 2016 год

## Муниципальная программа «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации города Кузнецка Пензенской области от 13.11.2013 № 2297 (с последующими изменениями).

## Программа разработана на 7 лет, состоит из 4-х подпрограмм:

- подпрограмма 1: «Благоустройство территории города Кузнецка»;

- подпрограмма 2: «Охрана окружающей среды города Кузнецка»;

- подпрограмма 3: «Ремонт дорог на территории города Кузнецка»;

- подпрограмма 4: «Создание условий для реализации муниципальной программы».

 1. Конкретные результаты реализации подпрограмм муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

а) Объем финансовых средств из бюджета города Кузнецка на реализацию Программы на 2016 год составил 68817,8 тыс. рублей.

Из них по подпрограммам:

- подпрограмма 1: «Благоустройство территории города Кузнецка» – 59658,7 тыс. рублей;

- подпрограмма 2: «Охрана окружающей среды города Кузнецка» - 0,0 тыс. рублей;

- подпрограмма 3: «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» – 8086,9 тыс. рублей.

 - подпрограмма 4: «Создание условий для реализации муниципальной программы» - 1072,2 тыс. рублей.

Все денежные средства освоены в полном объеме.

б) Целевые показатели,позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 1, имеют следующие результаты:

- увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. Планируемый показатель – 17 %. Фактический показатель – 17%. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. Планируемый показатель – 16 %. Фактический показатель – 16 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. Планируемый показатель – 40 %. Фактический показатель – 40 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. Планируемый показатель – 70 %. Фактический показатель – 70 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно».

Таким образом, все 4 показателя подпрограммы № 1 оцениваются «положительно».

Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 2, имеют следующие результаты:

- увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. Планируемый показатель – 45, фактический показатель – 45;

- уменьшение количества несанкционированных свалок. Планируемый показатель – 70 %, фактический показатель – 70 %;

- увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. Планируемый показатель – 11, фактический показатель – 11.

Таким образом, все 3 показателя подпрограммы № 2 оцениваются «положительно».

Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 3, имеют следующие результаты:

- увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям.

Планируемый показатель – 11 %. Фактический показатель – 16,3 %.

В 2016 году проведена паспортизация автомобильных дороги города Кузнецка, согласно которой общая протяжённость дорог составила 173,9 км. Также в 2016 году произведён ремонт 9 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 3,9 км. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. Планируемый показатель – 9 %. Фактический показатель – 9 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. Планируемый показатель – 70 %. Фактический показатель – 70 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно».

Таким образом, все 3 показателя подпрограммы № 3 оцениваются «положительно».

Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 4, имеют следующие результаты:

- уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг. Планируемый показатель – 63%. Фактический показатель – 63 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно».

Все показатели подпрограммы № 4 оцениваются положительно.

2. Мероприятия Программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Контроль выполнения запланированных мероприятий осуществляется ежеквартально. Все исполнители представили справки о ходе выполнения мероприятий.

3. Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не имелось.

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы города

Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» за 2016 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнитель | Администрация города Кузнецка  |
|  (указать наименование ответственного исполнителя)  |
|  № п/п  | Наименованиецелевогопоказателя | Ед.измерения | Значенияцелевыхпоказателей | Абсолют-ноеотклоне-ние | Относитель-ноеотклонение,в % | Обоснование отклонений значенийцелевого показателя за отчетный период(год) |
| планна год | отчет |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка | % | 17 | 17 | 0 | 0 |  |
| 2. | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка | % | 16,0 | 16 | 0 | 0 |  |
| 3. | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка | % | 40 | 40 | 0 | 0 |  |
| 4. | Уменьшение доли неблагоустроенной территории кладбищ | % | 70 | 70 | 0,0 | 0 |  |
| 5 | Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка | % | 45 | 45 | 0 | 0 |  |
| 6 | Уменьшение количества несанкционированных свалок | % | 70 | 70 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом | % | 11 | 11 | 0 | 0 |  |
| 8 | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям | % | 14 | 16,3 | 0 | 0 | В 2016 году проведена паспортизация автомобильных дороги города Кузнецка, согласно которой изменилась общая протяжённость дорог. Также в 2016 году произведён ремонт 9 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 3,9 км. |
| 9 | Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ | % | 9 | 9 | 0 | 0 |  |
| 10 | Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям | % | 70 | 70 | 0 | 0 |  |
| 11 | Уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг | % | 63 | 63 | 0 | 0 |  |
| 1. Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города Кузнецка» |
| 1.1 | Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка | % | 17 | 17 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка | % | 16,0 | 16 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка | % | 40 | 40 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Уменьшение доли неблагоустроенной территории кладбищ | % | 70 | 70 | 0,0 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |
| 2.1. | Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка | % | 45 | 45 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Уменьшение количества несанкционированных свалок | % | 70 | 70 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом | % | 11 | 11 | 0 | 0 |  |
| 3. Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» |
| 3.1 | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям | % | 14\* | 16,3 | 0 | 0 | В 2016 году проведена паспортизация автомобильных дороги города Кузнецка, согласно которой изменилась общая протяжённость дорог. Также в 2016 году произведён ремонт 9 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 3,9 км. |
| 3.2 | Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ | % | 9 | 9 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям | % | 70 | 70 | 0 | 0 |  |
| 4. Подпрограмма 4. «Создание условий для реализации муниципальной программы» |
| 4.1 | Уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг | % | 63 | 63 | 0 | 0 |  |

\* целевой показатель в приложении 1 к муниципальной программе, действующей на 31.12.2016, равен 11. С целью приведения в соответствие в муниципальную программу вносятся изменения.

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе города Кузнецка

«Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

за 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги,показателя объема услуги,подпрограммы, мероприятий | Ед.Измеренияобъемамуници-пальнойуслуги | Значениепоказателяобъемамуниципальнойуслуги | Расходы бюджета города Кузнецка на оказаниемуниципальной услуги(выполнение работы), тыс.рублей |
| план | факт | своднаябюджетнаяросписьна 1январяотчетногогода | своднаябюджетнаяросписьна 31декабряотчетногогода | кассовоеисполнение |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| Муниципальных услуг не оказывалось |

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Оценка

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы города Кузнецка

«Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

за 2016 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы | Администрация города Кузнецка |
| (указать наименование ответственного исполнителя муниципальной программы)  |
| № п/п | Наименование мерыправовогорегулирования | Показательприменениямеры | Финансовая оценка результата [<\*>](#Par1102) | Краткое обоснованиенеобходимостиприменения меры для достижения целеймуниципальнойпрограммы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города Кузнецка» |
|  | Постановление администрации города Кузнецка от 13.04.2016 № 539 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2 | Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |
|  | Постановление администрации города Кузнецка от 13.04.2016 № 539 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 3 | Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» |
|  | Постановление администрации города Кузнецка от 13.04.2016 № 539 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 4 | Подпрограмма 4. «Создание условий для реализации муниципальной программы» |
|  | Постановление администрации города Кузнецка от 13.04.2016 № 539 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

--------------------------------

<\*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу города Кузнецка

«Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» за 2016 год

|  |  |
| --- | --- |
|  Ответственный исполнитель  | Администрация города Кузнецка |
| (указать наименование ответственного исполнителя) |
| № п/п |  Вид нормативного правового акта  |  Дата принятия | Номер |  Суть изменений  (краткое изложение)  |
|  1  | Постановление администрации города Кузнецка | 13.04.2016 | 539 | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2016 год в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка

1. Оценка степени реализации мероприятий

Подпрограмма № 1 «Благоустройство территории города Кузнецка».

37 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

37 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет 1.

Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды города Кузнецка».

6 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

6 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет 1.

Подпрограмма № 3 «Ремонт дорог на территории города Кузнецка».

7 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

7 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет 1.

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы».

1 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

1 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет 1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Подпрограмма № 1 «Благоустройство территории города Кузнецка».

59658,7 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2016 году;

59658,7 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2016 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 составляет 1.

Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды города Кузнецка».

0,0 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2016 году;

0,0 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2016 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 2 составляет 1.

Подпрограмма № 3 «Ремонт дорог на территории города Кузнецка».

8086,9 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2016 году;

8086,9 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2016 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 3 составляет 1.

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы».

1072,2 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 4 в 2016 году;

1072,2 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 4 в 2016 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 4 составляет 1.

3. Оценка эффективности использования средств бюджета

города Кузнецка

Подпрограмма № 1 «Благоустройство территории города Кузнецка».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 1, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2016 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2016 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1 составляет 1.

Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды города Кузнецка».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 2, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2016 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2016 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 2 составляет 1.

Подпрограмма № 3 «Ремонт дорог на территории города Кузнецка».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 3, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2016 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2016 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 3 составляет 1.

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 4, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2016 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2016 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 4 составляет 1.

Объёмы финансирования приведены в соответствие с бюджетом города Кузнецка на 2016 год. В марте 2017 года в муниципальную программу будут внесены изменения с целью приведения её в соответствие с бюджетом города Кузнецка на 2016 год.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограмм, входящих в муниципальную программу

Целевые показатели подпрограммы № 1:

- увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- уменьшение доли неблагоустроенной территории кладбищ. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

Степень реализации подпрограммы № 1 – 1.

Целевые показатели подпрограммы № 2:

- увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- уменьшение количества несанкционированных свалок. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

Степень реализации подпрограммы № 2 – 1.

Целевые показатели подпрограммы № 3:

 - увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. Степень достижения планового целевого показателя – 1,16;

 - увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

 - уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

Степень реализации подпрограммы № 3 – 1.

 Целевые показатели подпрограммы № 4.

 - уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

 Степень реализации подпрограммы № 4 – 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Подпрограмма № 1 «Благоустройство территории города Кузнецка».

 1 – степень реализации Подпрограммы 1;

 1 – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1.

 Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 1 высокая.

Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды города Кузнецка».

 1 – степень реализации Подпрограммы 2;

 1 – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 2.

 Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 2 высокая.

Подпрограмма № 3 «Ремонт дорог на территории города Кузнецка».

 1 – степень реализации Подпрограммы 3;

 1 – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 3.

 Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 3 высокая.

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы».

 1 – степень реализации Подпрограммы 4;

 1 – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 4.

 Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 4 высокая.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

- увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка– 1;

- увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка – 1;

- увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка – 1;

- уменьшение доли неблагоустроенной территории кладбищ – 1.

- увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка – 1;

- уменьшение количества несанкционированных свалок – 1;

- увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом – 1.

 - увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям – 1 (1,16);

 - увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ– 1;

 - уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям – 1.

 - уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг – 1.

Таким образом: (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 11 = 1.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию муниципальной программы в отчетном году – 53800,4 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 1-й подпрограммы в отчетном году – 51577,7 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 2-й подпрограммы в отчетном году – 0,0 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 3-й подпрограммы в отчетном году – 1150,5 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 4-й подпрограммы в отчетном году – 1072,2 тыс. рублей.

Коэффициент значимости подпрограммы № 1: 51577,7 / 53800,4 = 0,96.

Коэффициент значимости подпрограммы № 2: 0,0 / 53846,4 = 0.

Коэффициент значимости подпрограммы № 3: 1150,5 / 53800,4 = 0,02.

Коэффициент значимости подпрограммы № 4: 1072,2 / 53800,4 = 0,02.

Степень реализации муниципальной программы – 1.

Эффективность реализации подпрограмм: 1/1/1/1.

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составит:

0,5 х 1 + 0,5 х (1 х 0,96 + 1 х 0 + 1 х 0,02 + 1 х 0,02) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Первый заместитель главы администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Отчет

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе

Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

за 12 месяцев 2016 года

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |
| Всего | в том числе по источникам: |
| федеральный бюджет | бюджет Пензенской области | бюджет города Кузнецка | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города Кузнецка» | Админист-рация города Кузнецка | 60163,0 | 52082,0 | - | - | 504,3 | 504,3 | 59658,7 | 51577,7 | - | - | 60163,0 | х | х | х |
| 1. | Основное мероприятие«Мероприятия по благоустройству территории города Кузнецка» | Админист-рация города Кузнецка | 60163,0 | 52082,0 | - | - | 504,3 | 504,3 | 59658,7 | 51577,7 | - | - | 60163,0 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение малых архитектурных форм для детских площадок | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обследование детских площадок.Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий учреждений, предприятий города Кузнецка, %Проводится по мере необходимости | 17 | 17 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.2. | Предоставление муниципального гранта в области благоустройства | Администрация города Кузнецка | 19,3 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | Обследование внутридворовых территорий.Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий учреждений, предприятий города Кузнецка, %Проводится по мере необходимости | 17 | 17 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.2.1. | Благоустройство площадок для сбора ТБО | Администрация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обследование площадок для сбора ТБО.Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий учреждений, предприятий города Кузнецка, %Проводится по мере необходимости | 17 | 17 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.3.1 | Ремонт тротуаров на территории скверов | Администрация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обследование скверов. Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка, %Проводится по мере необходимости | 40 | 40 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.3.2 | Замена и ремонт бортового камня на территории скверов города Кузнецка | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обследование скверов. Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка, %Проводится по мере необходимости | 40 | 40 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.3.3. | Ремонт и замена скамеек на территории скверов города Кузнецка | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обследование скверов. Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка, %Проводится по мере необходимости | 40 | 40 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.3.4 | Установка урн на территории скверов города Кузнецка | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обследование скверов. Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка, %Проводится по мере необходимости | 40 | 40 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.4.1 | Ремонт пешеходных мостов | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обследование пешеходных мостов. Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка, %Проводится по мере необходимости | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.5.1 | Содержание центрального и восточного кладбищ | Админист-рация города Кузнецка | 1100,0 | 902,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 902,2 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | Определение объёма работ. Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ, %Проводится ежемесячно | 70 | 70 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. |
| 1.5.2 | Ремонт ограждения | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение объёма работ. Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ, %По мере необходимости | 70 | 70 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.5.3  | Устройство площадок для сбора ТБО на территории кладбищ | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение мест сбора ТБО. Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ, %По мере необходимости | 70 | 70 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.5.4 | Устройство стоянок для транспортных средств | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение мест стоянок транспортных средств на территории кладбищ. Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ, %По мере необходимости | 70 | 70 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.5.5 | Ремонт тротуаров на территории кладбищ | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение объёма работ. Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ, %По мере необходимости | 70 | 70 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.6.1 | Проведение городского конкурса «Лучший многоквартирный дом, подъезд, лучшее оформ-ление прилегаю-щей территории предприятия, учреждения (торговой, социальной сферы) на территории города Кузнецка, в том числе выплата премий победите-лям и приобрете-ние дипломов, фоторамок для награждения | Админист-рация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение осмотра территории города Кузнецка. Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка, %По мере необходимости | 17 | 17 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.6.2 | Оплата за электроэнергию для уличного освещения | Админист-рация города Кузнецка | 15590,0 | 15558,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15590,0 | 15558,3 | 0,0 | 0,0 | 15558,3 | Разработка графика часов горения в тёмное время суток светильников уличного освещения. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | При выполнении мероприятия образовалась экономия денежных средств.  |
| 1.6.3 | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Админист-рация города Кузнецка | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | Осмотр сетей уличного освещения. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. |
| 1.6.4 | Содержание территории города Кузнецка | Админист-рация города Кузнецка | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.6.5 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений | Админист-рация города Кузнецка | 27148,0 | 23975,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27148,0 | 23975,5 | 0,0 | 0,0 | 27148,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. |
| 1.6.6 | Субсидия на выполнение работ по озеленению города Кузнецка | Админист-рация города Кузнецка | 163,2 | 163,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,2 | 163,2 | 0,0 | 0,0 | 163,2 | Определение объёма работ. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.6.7 | Выполнение работ по озеленению города Кузнецка | Админист-рация города Кузнецка | 2582,7 | 1724,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2582,7 | 1724,3 | 0,0 | 0,0 | 2582,7 | Определение объёма работ. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. |
| 1.6.8 | Субсидии на организацию работ по благоустройству территории города Кузнецка | Админист-рация города Кузнецка | 349,5 | 349,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,5 | 349,5 | 0,0 | 0,0 | 349,5 | Определение объёма работ. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.6.9 | Выполнение работ по благоустройству территории города Кузнецка | Админист-рация города Кузнецка | 9360,0 | 7131,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9360,0 | 7131,7 | 0,0 | 0,0 | 6578,8 | Определение объёма работ. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. |
| 1.6.10 | Монтаж сетей уличного освещения (расчёт индекса) | Управление капитального строительства города Кузнецка | 176,7 | 176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,7 | 176,7 | 0,0 | 0,0 | 176,7 | Определение объёма работ. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.6.11 | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на выполнение работ по монтажу уличного освещения и дежурного освещения | Управление капитального строительства города Кузнецка | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | Определение объёма работ. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.6.12 | Ремонт ливневой канализации | Администрация города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.6.13 | Замена павильонов на остановках общественного транспорта | Администрация города Кузнецка  | 292,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,3 | Определение мест установки остановочных павильонов. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. |
| 1.6.14 | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных. | Администрация города Кузнецка  | 504,3 | 504,3 | 0,0 | 0,0 | 504,3 | 504,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,3 | Определение объёма работ. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %Ежемесячно  | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.6.15 | Расчистка и планировка земельных участков | Администрация города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости  | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.6.16 | Приобретение аншлагов с информацией о квартально-уличном комитете | Администрация города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка макетов аншлагов. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости  | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.6.17 | Приобретение энергосберегающих светодиодных светильников для сетей уличного освещения | Администрация города Кузнецка  | 273,9 | 273,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,9 | 273,9 | 0,0 | 0,0 | 273,9 | Определение количества светильников. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости  | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.6.18 | Устройство тротуара МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»  | Управление капитального строительства города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости  | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.6.19 | Благоустройство территории, прилегающей к родникам | Администрация города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости  | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.7.1 | Ремонт асфальтового покрытия на территории образовательных учреждений | Администрация города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка, % По мере необходимости  | 17 | 17 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.7.2 | Ремонт ограждения территории образовательных учреждений | Администрация города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка, % По мере необходимости  | 17 | 17 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.7.3 | Текущий ремонт отмостки зданий образовательных учреждений | Администрация города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка, % По мере необходимости  | 17 | 17 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.7.4 | Текущий ремонт фасада зданий образовательных учреждений | Администрация города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка, % По мере необходимости  | 17 | 17 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.8.1 | Приобретение техники и оборудования для выполнения благоустроительных работ | Администрация города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение количества необходимой техники. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %По мере необходимости  | 16 | 16 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» | Администрация города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 1. | Основное мероприятие«Мероприятия, направленные на повышение экологической культуры и обеспечение деятельности по охране окружающей среды» | Администрация города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |
| 1.1 | Благоустройство прибрежных защитных полос реки Труев | Администрация города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка, %По мере необходимости | 45 | 45 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.2.1 | Разработка схемы генеральной очистки города Кузнецка | Администрация города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сбор информации. Уменьшение количества несанкционированных свалок, %По мере необходимости | 70 | 70 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.2.2 | Выполнение работ по рекультивации полигона ТБО | Администрация города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение объёма работ. Уменьшение количества несанкционированных свалок, %По мере необходимости | 70 | 70 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.2.3 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объезд территории города Кузнецка. Уменьшение количества несанкционированных свалок, %По мере необходимости | 70 | 70 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.3.1 | Агитационная работа по повышению экологической культуры населения города Кузнецка | Администрация города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка рекламных материалов. Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка, %По мере необходимости | 45 | 45 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.3.2 | Проведение разъяснительной работы с населением города Кузнецка по вопросу утилизации ртутно-содержащих ламп. | Администрация города Кузнецка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация совещаний с участием жителей города Кузнецка. Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологи-чески безопасным способом, %По мере необходимости | 11 | 11 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 3. | Подпрограмма 3«Ремонт дорог на территории города Кузнецка» | Администрация города Кузнецка, управление капитального строительства города Кузнецка | 11086,9 | 4150,5 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 8086,9 | 1150,5 | 0,0 | 0,0 | 11086,9 | х | х | х |
| 1. | Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах города Кузнецка» | Администрация города Кузнецка, управление капитального строительства города Кузнецка | 11086,9 | 4150,5 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 8086,9 | 1150,5 | 0,0 | 0,0 | 11086,9 | х | х | х |
|  | В том числе: |  |
| 1.1 | Ремонт дорог на территории города Кузнецка (расчет индекса) | Администрация города Кузнецка, управление капитального строительства города Кузнецка | 10886,9 | 4150,5 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 7886,9 | 1150,5 | 0,0 | 0,0 | 10886,9 | Обследование автомобильных дорог. Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям, %По мере необходимости | 70 | 70 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомо-бильных дорог на территории горо-да Кузнецка по: - ул. Калинина от ул. Гражданской до ул. Манторова;- ул. Стекловская от ул. Орджоникидзе до ул. 8-й Линии;- ул. 8-й Линии от ул. Стекловская до Кустарной площадь | Администрация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям, %По мере необходимости | 14 | 14 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.3 | Проведение обследования дорог города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация объездов с участием дорожных организаций. Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ, %По мере необходимости | 9 | 9 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.4 | Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта ИТСГИС | Администрация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка материалов для разработки интерактивной карты. Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям, %По мере необходимости | 14 | 14 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.5. | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Кузнецка на 2016 – 2026 гг., в том числе разработка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры для разработки «Проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Кузнецка Пензенской области на 2016-2026 гг.» и сбор материалов по существующему состоянию транспортной инфраструктуры для разработки «Проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Кузнецка Пензенской области на 2016-2026 гг.» | Администрация города Кузнецка | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям, %По мере необходимости | 14 | 14 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась. |
| 1.6. | Изготовление проектной документации на усиление старого автодорожного путепровода по ул.Стекловской | Администрация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обследование путепровода. Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям, %По мере необходимости | 14 | 14 |
|  | Причины невы-полнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.7 | Разработка и выдача техни-ческих условий по пересечению железнодорожного полотна инженерными сооружениями и коммуникациями сторонних организаций | Администрация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сбор информации для разработки технических условий. Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям, %По мере необходимости | 14 | 14 |
|  | Причины невы-полнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Администрация города Кузнецка | 1072,2 | 1072,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1072,2 | 1072,2 | 0,0 | 0,0 | 1072,2 | х | х | х |
| 1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» | Администрация города Кузнецка | 1072,2 | 1072,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1072,2 | 1072,2 | 0,0 | 0,0 | 1072,2 | х | х | х |
|  | В том числе: |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (МКУ «Служба городских кладбищ) | Администрация города Кузнецка | 1072,2 | 1072,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1072,2 | 1072,2 | 0,0 | 0,0 | 1072,2 | Определение объёма работ. Уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг, %По мере необходимости | 63 | 63 |
|  | Причины невыполнения сроков мероп-риятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| Всего по муниципальной программе: |  | 72322,1 | 57304,7 | 0,0 | 0,0 | 3504,3 | 3504,3 | 68817,8 | 53800,4 | 0,0 | 0,0 | 72322,1 | х | х | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |

Первый заместитель главы администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

**Пояснительная записка к отчету об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе**

**Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» за 12 месяцев 2016 года**

Муниципальная программа «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации города Кузнецка от 13.11.2013 № 2297«Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка Пензенской области «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями). Постановлением администрации города Кузнецка от 13.04.2016 № 539 внесены изменения в муниципальную программу.

Мероприятие № 1.5.1. Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие № 1.6.2. При выполнении мероприятия образовалась экономия денежных средств.

Мероприятие № 1.6.3. Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие № 1.6.5. Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие № 1.6.7. Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие № 1.6.9. Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие № 1.6.13. Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие № 1.1. Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Мероприятие № 1.5. Мероприятие выполнено в полном объёме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2016 год оплата выполненных работ в полном объёме не производилась.

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

А.Н. Николаев

8(84157)3-17-20