ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

за 2016 год

- Конкретные результаты муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» за 2016 год.

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» за 2016 год достигнуты следующие результаты:

Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт составила 20% при плане 20%.

Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке составила 61,7% при плане 61,7%. Фактором, повлиявшим на данный показатель является дефицит бюджета города Кузнецка. На сохранение данного показателя повлияло привлечение внебюджетных источников финансирования, выделение в 2016 году гранда на благоустройство придомовой территории.

Доля выполненных мероприятий программы и целевого использования средств предусмотренных на исполнение мероприятий подпрограммы составила 100%, при экономии денежных средств, направленных на обеспечение деятельности управления капитального строительства города Кузнецка.

- Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»,

не выполненных в установленные сроки, согласно плану реализации

Мероприятие «Обеспечение деятельности управления капитального строительства города Кузнецка». Планом предусмотрено выделение денежных средств на выполнение данного показателя в сумме 5434,8 тыс. руб., а кассовые расходы за 2016 год составили 5242,1 тыс. руб. Показатель выполнен на 96,5%.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторы, повлиявшие  положительно на выполнение целевых показателей программы, следующие:

- постоянный мониторинг состояния муниципальных объектов в городе Кузнецке;

- контроль состояния за территориями многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям;

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2016 года является высокой, что указывает на достижение планового уровня эффективности.

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                 В.Е. Трошин

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

по итогам 2016 года

««Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель | Администрация города Кузнецка |
| --- | --- |
|  | (указать наименование ответственного исполнителя) |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклоне-ние | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» |
| 1. | Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 20 | 20 | +0 | -0 |  |
| 2. | Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 3,5 | 3,5 | +0 | -0 |  |
| 3. | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 61,7 | 61,7 | +0 | -0 |  |
| 4. | Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 17 | 17 | 0 | 0 |  |
| 5. | Доля выполненных мероприятий программы и целевого использования средств предусмотренных на исполнение мероприятий подпрограммы * | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» |
| 1 | Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 20 | 20 | +0 | -0 |  |
| 2. | Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 3,5 | 3,5 | +0 | -0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке» |
| 1 | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 61,7 | 61,7 | + 0 | +0 | На сохранение данного показателя повлияло привлечение внебюджетных источников финансирования, выделение в 2016 году гранда на благоустройство придомовой территории. |
| 2 | Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 17,0 | 17,0 | +0 | -0 |  |
|  | Подпрограмма 3 « Создание условий для реализации Муниципальной программы» |
| 3 | Доля выполненных мероприятий программы и целевого использования средств предусмотренных на исполнение мероприятий подпрограммы | % | 100 | 100 | + 0 | - 0 | На формирование данного показателя повлияло обеспечение деятельности управления капитального строительства города Кузнецка |

*Целевой показатель «Доля выполненных мероприятий программы и целевого использования средств, предусмотренных на исполнение мероприятий программы»  не значится в подпрограмме №3 вследствие технической ошибки. Программа будет приведена в соответствие в марте 2017 года.

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                 В.Е. Трошин

Оценка

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Кузнецка |
| --- | --- |
|  | (указать наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование меры правового регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата <*> | 2020 год | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. – «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» |
| 1.1 | Постановление администрации города Кузнецка «О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 31.10.2014 №2199 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | №1771 от 17.10.2016 | - | - | - | - | - | Приведение в соответствие с бюджетом города Кузнецка |
| 2 | Подпрограмма 2. – «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке » |
| 2.1 | Постановление администрации города Кузнецка «О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 31.10.2014 №2199 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | №1771 от 17.10.2016 | - | - | - | - | - | Приведение в соответствие с бюджетом города Кузнецка |
| 3 | Подпрограмма 3 – «Создание условий для реализации муниципальной программы» |
| 3.1 | Постановление администрации города Кузнецка «О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 31.10.2014 №2199 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | №1771 от 17.10.2016 | - | - | - | - | - | Приведение в соответствие с бюджетом города Кузнецка |

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                 В.Е. Трошин

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2016 год

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель | Администрация города Кузнецка |
| --- | --- |
|  | (указать наименование ответственного исполнителя) |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление администрации города Кузнецка «О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 31.10.2014 №2199 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | 17.10.2016 | 1771 | Приведение в соответствие с бюджетом города Кузнецка |

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                 В.Е. Трошин