ПРОТОКОЛ

оперативного совещания при Главе администрации города Кузнецка

С.А. Златогорском

От 11.01.2021 года №1

Присутствовали:

|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Малкин Иван Александрович |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Шабакаев Рашид Идрисович |
|  | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кузнецка | Абрамова Людмила Николаевна |
|  | Начальник отдела организационно – контрольной работы администрации города Кузнецка | Антошук Ольга Вячеславовна |
|  | Начальник отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Бахтуева Елена Николаевна |
|  | Заведующий сектора муниципального заказа администрации города Кузнецка | Безрукова Ирина Игоревна |
|  | Начальник юридического отдела администрации города Кузнецка | Белова Нина Ивановна |
|  | Начальник отдела жилищной политики администрации города Кузнецка | Березина Инна Николаевна |
|  | Начальник управления капитального строительства администрации города Кузнецка | Биктимиров Рафаэль Джиганшович |
|  | Начальник управления образования города Кузнецка | Борисова Лариса Александровна |
|  | Заведующий сектором муниципальной службы и кадров администрации города Кузнецка | Вилкова Наталья Владимировна |
|  | Ведущий специалист пресс-службы администрации города Кузнецка | Волкова Екатерина Валерьевна |
|  | Начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка | Климов Александр Константинович |
|  | Начальник отдела социальной защиты населения администрации города Кузнецка | Мажаева Ирина Александровна |
|  | Начальник отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка | Николаев Алексей Николаевич |
|  | Председатель комитета по управлению имуществом города Кузнецка | Садовников Павел Геннадьевич |
|  | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Кузнецка | Салмин Алексей Александрович |
|  | Начальник отдела учёта и отчётности администрации города Кузнецка | Цапина Валентина Федоровна |
|  | Директор МБУ ТЦ «Родина» | Борминцева Любовь Вячеславовна |
|  | Начальник управления финансов города Кузнецка | Фролов Игорь Борисович |
|  | МКУ «Кузнецкий городской архив» | Демидова Ирина Михайловна |
|  | МБУ «МФЦ г. Кузнецка» | Семенушкина Светлана Константиновна |
|  | ГКУ «Центр занятости населения Кузнецкого района» | Клименко Оксана Викторовна |
|  | ООО РЭУ | Ежов Вячеслав Геннадьевич |
|  | ООО «Центр коммунальных платежей» | Шакурский Александр Михайлович |
|  | МКУП «Зелёный город» | Теряевский Анатолий Сергеевич |
|  | ООО «Дорожный комплекс» | Кузенко Владимир Евгеньевич |
|  | АО «Кузнецкмежрайгаз» | Бублиенова Людмила Петровна |
|  | АО «Горэлектросеть» | Пугачев Игорь Вячеславович |
|  | МКП «Теплосеть» | Дильман Владимир Борисович |
|  | МУП «Водоканал» | Горин Валерий Анатольевич |
|  | ООО «Цифровой коммунальный сервис» | Никитина Марина Александровна |
|  | ООО «Домострой» | Гришенкова Ирина Владимировна |
|  | МБУ Управление по делам ГОЧС города Кузнецка | Тимирбулатов Раиль Алиевич |
|  | МКУ «Управление ЖКХ города Кузнецка» | Калинкин Сергей Петрович |
|  | МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» | Калмыков Александр Андреевич |
|  | Кузнецкий рабочий | Подраменская Ольга Владимировна |
|  | Любимая газета | Нуштаева Екатерина |

# Повестка дня:

- Информация  руководителей отделов администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка.

- Разное.

| № п/п | Содержание поручения | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| 1. | Взять на контроль вопрос соблюдения графика движения общественного транспорта. | постоянно | Николаев А.Н. |
| 2. | Активизировать работу по проведению конкурсных процедур по определению подрядчиков для выполнения работ в рамках федеральных и региональных программ. | постоянно | Должностные лица администрации и иных ОМС |
| 3. | Отрегулировать работу по уборке снега и своевременному его вывозу. | постоянно | Николаев А.Н. Кузенко В.Е. Теряевский А.С. |
| 4. | Подготовить проект благоустройства территории, расположенной по адресу ул.Ленина, 250, в рамках средств, полученных при экономии проведения конкурса на благоустройство ул.Ленина (от ул.Комсомольской до ул. Дарвина). | 01.03.2021 | Николаев А.Н. Потапов Э.Б. |
| 5. | Проработать вопрос использования снегоуборочной техники в полном объеме. | 14.01.2021 | Николаев А.Н. Потапов Э.Б. |
| 6. | Организовать мероприятия по уборке снега на подведомственных территориях, наледи и сосулек с крыш объектов всех форм собственности. Обратить особое внимание на объекты бизнеса. Докладывать еженедельно о принятых мерах административного характера за нарушение правил благоустройства. | постоянно | Должностные лица администрации и иных ОМС Руководители предприятий, учреждений, организаций Шабакаев Р.И. Николаева А.Н. |
| 7. | Доложить о ситуации по судебным процессам с участием администрации города Кузнецка. | 14.01.2021 | Белова Н.И. |
| 8. | Принять меры по передаче объекта, расположенного по адресу: г.Кузнецк, ул. Калинина, 112 в муниципальную собственность и поиску инвестора. | 01.04.2021 | Шабакаев Р.И. Садовников П.Г. |
| 9. | Дать предложения по земельным участкам для строительства многоквартирных домов. | 01.03.2021 | Абрамова Л.Н. Садовников П.Г. |
| 10. | Проводить мониторинг цен на социально-значимые продукты и принимать меры по недопущению повышения цен выше установленных предельно допустимых. | постоянно | Бахтуева Е.Н. |
| 11. | Подготовить справку о первоочередных мероприятиях по подготовке к отопительному сезону 2021-2022г.г. (какие участки теплотрассы требуют замены, что требуется для стабильной работы ТЭЦ и т.д.). Доложить на рабочем совещании с участием Главы администрации города Кузнецка 12.01.2021. | 12.01.2021 | Дильман В.Б. |
| 12. | Подготовить письмо в Пензенский филиал ПАО «Ростелеком» о регулировании вопроса по взаимодействию в случае чрезвычайных ситуаций. | 15.01.2021 | Горин В.А. |
| 13. | Принять меры по заключению договоров на подготовку ПСД на бурение двух скважин на Южном водозаборе. | 15.04.2021 | Биктимиров Р.Д. |
| 14. | Взять на контроль вопрос строительства станции обезжелезивания на водозаборе №8. | 15.05.2021 | Горин В.А. Биктимиров Р.Д. |
| 15. | Активизировать работу по проверке эксплуатации газового оборудования в жилых помещениях. | постоянно | Бублиенова Л.П. |
| 16. | Разместить в СМИ, на сайте администрации города Кузнецка, в соцсетях информацию: - о вакцинации от коронавируса; -о соблюдении профилактических мер при коронавирусе. | 12.01.2021 | Волкова Е.В. Климов А.К. |
| 17. | Подготовить список детей с орфанными заболеваниями, кто попадает под действие благотворительного фонда «Круг добра». | 01.02.2021 | Климов А.К. |
| 18. | Представить в управление финансов города Кузнецка заявки на внесение изменений в бюджет города Кузнецка на 2021год. | 15.01.2021 | Должностные лица администрации и иных ОМС |
| 19. | Принять меры по получению официальных документов о выделении средств на ремонт МБУ МЭЦ «Юность». | 01.02.2021 | Фролов И.Б. Часовская И.А. |
| 20. | Оказать содействие в разбивке по этапам проведение ремонтных работ МБУ МЭЦ «Юность». | 15.02.2021 | Биктимиров Р.Д. |
| 21. | Взять на контроль вопрос завершения строительства ФОКОТа в Западном микрорайоне. | 05.05.2021 | Салмин А.А. Биктимиров Р.Д. |
| 22. | Доложить о ситуации по подготовке ПСД на капитальный ремонт водопровода по ул.Пензенской. | 22.01.2021 | Биктимиров Р.Д. |
| 23. | Подготовить заявку на внесение изменений в бюджет города Кузнецка о выделении средств на снос ветхих аварийных домов. | 15.01.2021 | Николаев А.Н. |
| 24. | Взять на контроль вопрос участия город Кузнецка в федеральных и региональных программах. | 30.12.2021 | Должностные лица администрации и иных ОМС |
| 25. | Дать предложения по местам размещения остановочных павильонов, которые будут демонтированы с ул.Тухачевского. | 15.01.2021 | Николаев А.Н. Потапов Э.Б. |
| 26. | Взаимодействовать с Министерством здравоохранения Пензенской области по вопросу строительства поликлиники в городе Кузнецке. | постоянно | Малкин И.А. |
| 27. | Изучить изменения в федеральном законодательстве, в части необходимости проведения экспертизы проектной документации и возможности заключения прямых договоров. Рассмотреть возможность применения новаций законодательства при проведении конкурсных процедур по капитальному ремонту спортивного зала в МБОУ СОШ №6. | 01.02.2021 | Биктимиров Р.Д. Белова Н.И. Безрукова И.И. Борисова Л.А. |
| 28. | Принять меры по подготовке городской команды для участия в областной эстафете по лыжным гонкам на призы Губернатора Пензенской области. | 15.02.2021 | Салмин А.А. |
| 29. | Провести мероприятия по готовности аварийно-диспетчерских служб к работе в условиях сильных морозов. | 15.01.2021 | Руководители учреждений, предприятий ЖКХ |
| 30. | Обеспечить на подведомственных предприятиях соблюдение мер профилактики коронавируса. | постоянно | Должностные лица администрации и иных ОМС Руководители предприятий, учреждений, организаций |

Глава администрации города Кузнецка                                               С.А. Златогорский

Протокол вела: Антошук О.В.

8(84157)3-39-35