ПРОТОКОЛ

оперативного совещания при  Главе города Кузнецка

16.10.2023 года №40

Присутствовали:

|  | Первый заместитель главы администрации города Кузнецка | Шабакаев Рашид Идрисович |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Малкин Иван Александрович |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Пастушкова Любовь Николаевна |
|  | И.о. заместителя главы администрации города Кузнецка | Николаев Алексей Николаевич |
|  | Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кузнецка | Лушников Александр Николаевич |
|  | Начальник отдела организационно-контрольной работы администрации города Кузнецка | Антошук Ольга Вячеславовна |
|  | Начальник отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Бахтуева Елена Николаевна |
|  | Начальник отдела муниципального заказа администрации города Кузнецка | Безрукова Ирина Игоревна |
|  | Главный специалист юридического отдела администрации города Кузнецка | Мартынова Татьяна Юрьевна |
|  | Начальник отдела жилищной политики администрации города Кузнецка | Березина Инна Николаевна |
|  | Начальник управления образования города Кузнецка | Борисова Лариса Александровна |
|  | Начальник отдела информационной политики администрации города Кузнецка | Бабушкина Наталья Анатольевна |
|  | Заведующий сектора муниципальной службы и кадров администрации города Кузнецка | Вилкова Наталья Владимировна |
|  | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Кузнецка | Евдокимов Андрей Николаевич |
|  | Начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка | Климов Александр Константинович |
|  | Главный специалист отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка | Каравайкина Ксения Анатольевна |
|  | Начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации города Кузнецка | Кулакова Татьяна Александровна |
|  | Начальник отдела социальной защиты населения администрации города Кузнецка | Мажаева Ирина Александровна |
|  | Председатель комитета по управлению имуществом города Кузнецка | Садовников Павел Геннадьевич |
|  | Заведующий сектора по профилактике правонарушений администрации города Кузнецка | Соколов Борис Александрович |
|  | И.о начальника управления капитального строительства администрации города Кузнецка | Тараканов Сергей Михайлович |
|  | Начальник отдела учёта и отчётности администрации города Кузнецка | Цапина Валентина Федоровна |
|  | Начальник управления финансов города Кузнецка | Фролов Игорь Борисович |
|  | Начальник управления культуры города Кузнецка | Часовская Ирина Александровна |
|  | МКУ «Кузнецкий городской архив» | Демидова Ирина Михайловна |
|  | МБУ «МФЦ г. Кузнецка» | Казарова Елена Алексеевна |
|  | ООО РЭУ | Трошин Владимир Евгеньевич |
|  | ООО «ЦКС» | Ситникова Юлия Сергеевна |
|  | ООО «Домострой» | Попова Елена Алексеевна |
|  | МКУП «Зелёный город» | Усманов Наиль Шамильевич |
|  | МКП «Теплосеть» | Дильман Владимир Борисович |
|  | МУП «Водоканал» | Книжников Олег Юрьевич |
|  | ООО «Экосервис» | Игошин Сергей Викторович |
|  | ООО «Дорсервис» | Салдаев Иван Николаевич |
| 33. | АО «Горэлектросеть» | Пугачев Игорь Вячеславович |
| 34. | МКУ «Управление ЖКХ города Кузнецка» | Митрофанов Александр Борисович |
| 35. | ООО «Центр коммунальных платежей» | Шакурский Александр Михайлович |
| 36. | Кузнецкий рабочий | Подраменская Ольга Владимировна |
| 37. | Любимая газета | Нуштаева Екатерина |

# Повестка дня:

- Информация  руководителей отделов администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка.

- Разное.

| № п/п | Содержание поручения | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| 1. | Взять на особый контроль обращения, которые находятся на рассмотрении в МКУ «Управления ЖКХ города Кузнецка». | постоянно | Пастушкова Л.Н. |
| 2. | Взять на контроль работу по восстановлению дорожного покрытия после проведения земляных работ. | постоянно | Шабакаев Р.И. Николаев А.Н. Дильман В.Б. Книжников О.Ю. |
| 3. | Регулировать режим работы уличного освещения в соответствии с изменением продолжительности светового дня. | постоянно | Николаев А.Н. Митрофанов А.Б. |
| 4. | Убрать бросовый мусор с центральных улиц города и мусор после проведения субботника. | 18.10.2023 | Шабакаев Р.И. Салдаев И.Н. Усманов Н.Ш. |
| 5. | Завершить работу по установке гидрозатворов на водопропускные трубы на р.Труев. | 01.11.2023 | Шигаев П.С. |
| 6. | Совместно с администрацией Кузнецкого района, федеральной противопожарной службой подготовить водоемы к приему и пропуску весенних паводков. | 01.11.2023 | Шигаев П.С. |
| 7. | Проработать вопрос синхронизации графика работы занятий в учреждениях дополнительного образования и расписания движения пассажирского транспорта. | 01.11.2023 | Николаев А.Н. Часовская И.А. Борисова Л.А. |
| 8. | Подать заявку на включение в областную программу по капитальному ремонту участок теплотрассы по ул.Ленина. | 01.12.2023 | Николаев А.Н. Дильман В.Б. |
| 9. | Принять меры по заключению договора на поставку двух детских площадок. | 20.10.2023 | Садовников П.Г. Куликова Г.Н. Книжников О.Ю. |
| 10. | Провести комплекс подготовительных мероприятий по строительству спортплощадки на территории МБОУ СОШ №14 им.354 Стрелковой дивизии (эскиз площадки, подписание протокола о намерениях и т.п.) | 01.11.2023 | Садовников П.Г. Бахтуева Е.Н. Борисова Л.А. |
| 11. | Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации города Кузнецка необходимые сведения для внесения изменений в Генеральный план города Кузнецка. | 19.10.2023 | Куликова Г.Н. Березина И.Н. Евдокимов А.Н. Борисова Л.А. Часовская И.А. |
| 12. | Проконтролировать работы по проводке электрического кабеля в Кирпичном переулке. | 01.11.2023 | Пугачев И.В. |
| 13. | Принять меры по регистрации сетей водоснабжения микрорайона «Взлетный» в Росреестре». | 06.11.2023 | Книжников О.Ю. Тараканов С.М. |
| 14. | Написать письма в надзорные органы о причине приостановки отлова безнадзорных животных. | 20.10.2023 | Усманов Н.Ш. |
| 15. | Проводить работы по благоустройству территорий, прилегающих к школьным участкам. | постоянно | Борисова Л.А. |
| 16. | Включить в бюджет 2024 года расходы на содержание МБУ «Кузнецкий культурно-досуговый комплекс «Нескучный сад». | 01.11.2023 | Фролов И.Б. Часовская И.А. |
| 17. | Во взаимодействии с военкоматом провести День призывника. | 01.11.2023 | Евдокимов А.Н. |
| 18. | Подготовить дорожную карту по реализации проекта создания зоны отдыха на пруду «Легкий». | 03.11.2023 | Шабакаев Р.И. Садовников П.Г. Бахтуева Е.Н. Шигаев П.С. |
| 19. | Организовать работу по выявлению неоформленных частных инженерных сетей и при необходимости принять соответствующие меры. | постоянно | Дильман В.Б. Книжников О.Ю. Пугачев И.В. Потапов А.Ю. |
| 20. | Организовать подписку на газету «Кузнецкий рабочий». | 20.10.2023 | Пастушкова Л.Н. |
| 21. | При внесении изменений в структуру администрации города Кузнецка предусмотреть введение должности муниципального инспектора по благоустройству. | 20.10.2023 | Пастушкова Л.Н. |

Глава города Кузнецка                                                                                 С.А.Златогорский

Протокол вела:

Антошук О.В.

8(84157) 3-39-35