ПРОТОКОЛ

оперативного совещания при Главе администрации города Кузнецка

С.А. Златогорском

От 22.03.2021 года №11

Присутствовали:

|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Малкин Иван Александрович |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Пастушкова Любовь Николаевна |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Шабакаев Рашид Идрисович |
|  | Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кузнецка | Костюньков Евгений Владимирович |
|  | Начальник отдела организационно – контрольной работы администрации города Кузнецка | Антошук Ольга Вячеславовна |
|  | Начальник отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Бахтуева Елена Николаевна |
|  | Заведующий сектором муниципального заказа администрации города Кузнецка | Безрукова Ирина Игоревна |
|  | Начальник юридического отдела администрации города Кузнецка | Белова Нина Ивановна |
|  | Начальник отдела жилищной политики администрации города Кузнецка | Березина Инна Николаевна |
|  | Начальник управления капитального строительства администрации города Кузнецка | Биктимиров Рафаэль Джиганшович |
|  | Начальник управления образования города Кузнецка | Борисова Лариса Александровна |
|  | Заведующий сектором муниципальной службы и кадров администрации города Кузнецка | Вилкова Наталья Владимировна |
|  | Руководитель пресс-службы администрации города Кузнецка | Бабушкина Наталья Анатольевна |
|  | Начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка | Климов Александр Константинович |
|  | Начальник отдела социальной защиты населения администрации города Кузнецка | Мажаева Ирина Александровна |
|  | Начальник отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка | Николаев Алексей Николаевич |
|  | Председатель комитета по управлению имуществом города Кузнецка | Садовников Павел Геннадьевич |
|  | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Кузнецка | Салмин Алексей Александрович |
|  | Начальник отдела учёта и отчётности администрации города Кузнецка | Цапина Валентина Федоровна |
|  | Начальник управления культуры города Кузнецка | Часовская Ирина Александровна |
|  | Начальник управления финансов города Кузнецка | Фролов Игорь Борисович |
|  | ГКУ «Центр занятости населения Кузнецкого района» | Клименко Оксана Викторовна |
|  | МБУ «МФЦ г. Кузнецка» | Семенушкина Светлана Константиновна |
|  | ООО РЭУ | Трошин Владимир Евгеньевич |
|  | ООО «Домострой» | Сайфулина Светлана Николаевна |
|  | ООО «Центр коммунальных платежей» | Куприянова Татьяна Васильевна |
|  | МКУП «Зелёный город» | Теряевский Анатолий Сергеевич |
|  | ООО «Дорожный комплекс» | Баишев Рафик Фавзиевич |
|  | ООО «Дорсервис» | Салдаев Иван Николаевич |
|  | АО «Кузнецкмежрайгаз» | Тюрин Владимир Иванович |
|  | АО «Горэлектросеть» | Пугачев Игорь Вячеславович |
|  | МКП «Теплосеть» | Дильман Владимир Борисович |
|  | МУП «Водоканал» | Горин Валерий Анатольевич |
|  | МКУ «Управление ЖКХ города Кузнецка» | Потапов Эдуард Борисович |
|  | МУП «Ритуал» | Рузайкин Алексей Николаевич |
|  | МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» | Калмыков Александр Андреевич |
|  | Кузнецкий рабочий | Подраменская Ольга Владимировна |
|  | Любимая газета | Нуштаева Екатерина |

# Повестка дня:

- Информация  руководителей отделов администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка.

- Разное.

| № п/п | Содержание поручения | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| 1. | Проработать вопрос выделения земельного участка в районе Откормсовхоза, для строительства сетевого магазина. | 02.04.2021 | Садовников П.Г. |
| 2. | Проработать вопрос привлечения к ответственности за размещение рекламных листовок и объявлений вне специально отведенных для этого мест. | 02.04.2021 | Белова Н.И. Бахтуева Е.Н. Николаев А.Н. |
| 3. | Подготовить документацию на ремонт участков дорог по ул.Минская, ул.Осипенко, ул.Калинина, ул.Вокзальная. | 02.04.2021 | Николаев А.Н. |
| 4. | Включать в план работы администрации города Кузнецка мероприятия по социальному контракту. | постоянно | Мажаева И.А. |
| 5. | Взять на контроль вопросы: -поддержание транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог; -мероприятия по подготовке к пропуску весенних вод. | 01.05.2021 | Шабакаев Р.И. |
| 6. | Подготовить обращение к жителям города о проведении месячника по благоустройству. | 26.03.2021 | Бабушкина Н.А. Шабакаев Р.И. |
| 7. | Организовать бизнес на проведение работ по благоустройству около своих объектов, в частности около торговых объектов, расположенных на перекрестке ул. Рабочей, и ул.Пензенской. | 16.04.2021 | Шабакаев Р.И. Николаев А.Н. |
| 8. | Организовать на подведомственных предприятиях, в организациях и учреждениях работу по благоустройству прилегающих территорий. | 01.05.2021 | Должностные лица администрации и иных ОМС Руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 9. | Подготовить перечень дорог, находящихся на гарантии после проведения ремонта. Организовать работу по гарантийным обязательствам. | 26.03.2021 09.05.2021 | Николаев А.Н. Биктимиров Р.Д. |
| 10. | Начать работы по ямочному ремонту с ул. Ленина (от ул.Московской до мемориального комплекса «Холм Славы») и прилегающих к ней улиц. | 01.05.2021 | Шабакаев Р.И. |
| 11. | Взаимодействовать с отделом городского хозяйства администрации города Кузнецка в части выделения асфальтной крошки и проведения работ по благоустройству подходов и подъездов к образовательным организациям и учреждениям культуры. | 02.04.2021 | Борисова Л.А. Часовская И.А. |
| 12. | Доложить о ситуации, сложившейся в учреждениях здравоохранения города Кузнецка по специальным социальным выплатам медперсоналу за работу в период пандемии. | 26.03.2021 | Климов А.К. |
| 13. | Взять на контроль вопрос проектирования ремонта инфекционного корпуса ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница». | постоянно | Климов А.К. |
| 14. | Активизировать работу по сбору коммерческих предложений на подготовку проектно-сметной документации на монтаж щита управления уличного освещения. | 16.04.2021 | Николаев А.Н. Пугачев И.В. |
| 15. | Взять на контроль вопрос по сносу аварийных домов. | постоянно | Николаев А.Н. |
| 16. | Организовать мероприятия по подготовке МБУ ТЦ «Родина» к визиту известных творческих коллективов. | 01.05.2021 | Малкин И.А. Часовская И.А. |

Глава администрации города Кузнецка                                               С.А. Златогорский

Протокол вела: Антошук О.В.

8(84157)3-39-35