ПРОТОКОЛ

оперативного совещания при Главе администрации города Кузнецка

С.А. Златогорском

От 17.05.2022 года №18

Присутствовали:

|  | Первый заместитель главы администрации города Кузнецка | Шабакаев Рашид Идрисович |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Малкин Иван Александрович |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Пастушкова Любовь Николаевна |
|  | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кузнецка | Абрамова Людмила Николаевна |
|  | Начальник отдела организационно – контрольной работы администрации города Кузнецка | Антошук Ольга Вячеславовна |
|  | Главный специалист отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Мыльникова Ирина Ивановна |
|  | Начальник отдела муниципального заказа администрации города Кузнецка | Безрукова Ирина Игоревна |
|  | Начальник отдела жилищной политики администрации города Кузнецка | Березина Инна Николаевна |
|  | Начальник управления образования города Кузнецка | Борисова Лариса Александровна |
|  | Заведующий сектором муниципальной службы и кадров администрации города Кузнецка | Вилкова Наталья Владимировна |
|  | Начальник отдела делопроизводства администрации города Кузнецка | Гамаюнова Екатерина Сергеевна |
|  | Руководитель пресс-службы администрации города Кузнецка | Бабушкина Наталья Анатольевна |
|  | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Кузнецка | Евдокимов Андрей Николаевич |
|  | Начальник отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка | Костюньков Евгений Викторович |
|  | Начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка | Климов Александр Константинович |
|  | Начальник отдела по технической защите информации и администрированию администрации города Кузнецка | Лысанов Дмитрий Александрович |
|  | Начальник отдела социальной защиты населения администрации города Кузнецка | Мажаева Ирина Александровна |
|  | Начальник управления капитального строительства администрации города Кузнецка | Николаев Алексей Николаевич |
|  | Председатель комитета по управлению имуществом города Кузнецка | Садовников Павел Геннадьевич |
|  | Начальник управления культуры города Кузнецка | Часовская Ирина Александровна |
|  | Начальник отдела учёта и отчётности администрации города Кузнецка | Цапина Валентина Федоровна |
|  | Начальник управления финансов города Кузнецка | Фролов Игорь Борисович |
|  | ГКУ «Центр занятости населения Кузнецкого района» | Клименко Оксана Викторовна |
|  | ООО РЭУ | Трошин Владимир Евгеньевич |
|  | ООО «ЦКС» | Ситникова Юлия Сергеевна |
|  | ООО «Домострой» | Сонина Елена Владимировна |
|  | МКУП «Зелёный город» | Усманов Наиль Шамильевич |
|  | МКП «Теплосеть» | Дильман Владимир Борисович |
|  | МУП «Водоканал» | Книжников Олег Юрьевич |
|  | ООО «Дорсервис» | Салдаев Иван Николаевич |
|  | ООО «Экосервис» | Игошин Сергей Викторович |
|  | АО «Кузнецкмежрайгаз» | Потапов Антон Юрьевич |
|  | АО «Горэлектросеть» | Пугачев Игорь Вячеславович |
|  | МКУ «Управление ЖКХ города Кузнецка» | Калинкин Сергей Петрович |
|  | ООО «Центр коммунальных платежей» | Шакурский Александр Михайлович |
|  | МБУ Управление по делам ГО и ЧС города Кузнецка | Тимирбулатов Раиль Алиевич |
|  | МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» | Калмыков Александр Андреевич |
|  | Кузнецкий рабочий | Подраменская Ольга Владимировна |
|  | Любимая газета | Нуштаева Екатерина |

# Повестка дня:

- Информация  руководителей отделов администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка.

- Разное.

| № п/п | Содержание поручения | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| 1. | Провести проверку по факту сбора денег с родителей в МБОУ СОШ №10. | 20.05.2022 | Борисова Л.А. |
| 2. | Принять меры по отлову собак в районе 5 магазина. | 27.05.2022 | Шабакаев Р.И. |
| 3. | Организовать встречу с представителями подрядной организации по гарантийным обязательствам по восстановлению уличного освещения. | 18.05.2022 | Калинкин С.П. |
| 4. | Активизировать работу по подготовке постановления о закреплении хозяйствующих субъектов за определенной территорией, для проведения работ по благоустройству. | 01.06.2022 | Шабакаев Р.И. Белова Н.И. |
| 5. | Активизировать работу по благоустройству ул.Республики на участке от ул.Молодой Гвардии до ул.Пензенской. | 27.05.2022 | Шабакаев Р.И. |
| 6. | Проработать вопрос авансирования оказания услуг по дачным перевозкам. | 27.05.2022 | Костюньков Е.В. Белова Н.И. Фролов И.Б |
| 7. | Организовать работу по трассировки кабельных каналов в районе строительства поликлиники в районе обувной фабрики и предусмотреть при проведении ремонта дороги по ул.Радищева укладку гильз для прокладки инженерных сетей. | 01.06.2022 | Салмин А.А. Садовников П.Г. |
| 8. | Еженедельно докладывать о ходе работ по вводу жилья на территории города Кузнецка. | еженедельно | Салмин А.А. Абрамова Л.Н. |
| 9. | Дать в СМИ разъяснения с конкретными примерами по расчету платы за теплоснабжение. | 10.06.2022 | Дильман В.Б. |
| 10. | Запланировать совещание по вопросу ситуации, сложившейся с работой очистных сооружений. | 23.05.2022 | Салмин А.А. Садовников П.Г. Книжников О.Ю. |
| 11. | Активизировать работу по взысканию задолженности за водоснабжение. | постоянно | Книжников О.Ю. Садовников П.Г. Шакурский А.М. |
| 12. | Проработать вопрос передачи муниципальных газовых сетей в АО «Кузнецкмежрайгаз». | 01.07.2022 | Потапов А.Ю. Садовников П.Г. |
| 13. | Включать в ПСД по ремонту дорог благоустройство колодцев. | постоянно | Калинкин С.П. |
| 14. | Проработать вопрос с представителями организаций, оказывающих услуги связи, о повышении качества связи в западном микрорайоне. | 27.05.2022 | Садовников П.Г. |
| 15. | Принять меры по организации дорожного движения через путепровод по ул.Стекловской во время проведения ремонтных работ. | Сроки проведения ремонта | Салмин А.А. |
| 16. | Взять на контроль вопрос сохранения асфальтовой крошки, оставшейся после проведения ремонта дорог. | постоянно | Шабакаев Р.И. |
| 17. | Проработать вопрос с арендатором пруда «Легкий» об организации пляжа. | 10.06.2022 | Тимирбулатов Р.А. Садовников П.Г. |
| 18. | Провести в общеобразовательных организациях мероприятия по безопасности школьников в летние каникулы. | 01.06.2022 | Борисова Л.А. |
| 19. | Взять на контроль вопрос диспансеризации населения | постоянно | Климов А.К. Бахтуева Е.Н. |
| 20. | Представить в МБУ Управление по делам ГО и ЧС города Кузнецка отчеты о проделанной работе по выполнению постановления администрации города Кузнецка от 29.03.2022г. |  | Должностные лица администрации и иных ОМС Руководители предприятий, учреждений, организаций |

Глава администрации города Кузнецка                                               С.А. Златогорский

Протокол вела: Антошук О.В., 8(84157)3-39-35