ПРОТОКОЛ

оперативного совещания при Главе администрации города Кузнецка

С.А. Златогорском

От 25.11.2019 года №46

Присутствовали:

|  | Первый заместитель главы администрации города Кузнецка | Трошин Владимир Евгеньевич |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Пастушкова Любовь Николаевна |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Малкин Иван Александрович |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Шабакаев Рашид Идрисович |
|  | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кузнецка | Абрамова Людмила Николаевна |
|  | Начальник отдела организационно – контрольной работы администрации города Кузнецка | Антошук Ольга Вячеславовна |
|  | Руководитель пресс-службы администрации города Кузнецка | Бабушкина Наталья Анатольевна |
|  | Начальник отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Бахтуева Елена Николаевна |
|  | Заведующий сектором муниципального заказа администрации города Кузнецка | Безрукова Ирина Игоревна |
|  | Начальник юридического отдела администрации города Кузнецка | Белова Нина Ивановна |
|  | Начальник отдела жилищной политики администрации города Кузнецка | Березина Инна Николаевна |
|  | Начальник управления капитального строительства города Кузнецка | Биктимиров Рафаэль Джиганшович |
|  | Начальник управления образования города Кузнецка | Борисова Лариса Александровна |
|  | Заведующий сектором муниципальной службы и кадров администрации города Кузнецка | Вилкова Наталья Владимировна |
|  | Начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка | Климов Александр Константинович |
|  | Заместитель начальника отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка | Карягин Алексей Константинович |
|  | Начальник отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка | Николаев Алексей Николаевич |
|  | Начальник отдела социальной защиты населения администрации города Кузнецка | Мажаева Ирина Александровна |
|  | Председатель комитета по управлению имуществом города Кузнецка | Садовников Павел Геннадьевич |
|  | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Кузнецка | Салмин Алексей Александрович |
|  | Заведующий сектором по профилактике правонарушений администрации города Кузнецка | Соколов Борис Александрович |
|  | Начальник управления финансов города Кузнецка | Фролов Игорь Борисович |
|  | Начальник управление культуры города Кузнецка | Часовская Ирина Александровна |
|  | Начальник отдела учёта и отчётности администрации города Кузнецка | Цапина Валентина Федоровна |
|  | ГКУ «Центр занятости Кузнецкого района» | Каймакова Ольга Александровна |
|  | МКУ «Кузнецкий городской архив» | Демидова Ирина Михайловна |
|  | ГУ Управления Пенсионного фонда по города Кузнецку и Кузнецкому району | Уварова Надежда Владимировна |
|  | МБУ «МФЦ г. Кузнецка» | Елфимова Екатерина Александровна |
|  | ООО «Центр коммунальных платежей» | Шакурский Александр Михайлович |
|  | АО «Кузнецкмежрайгаз» | Бублиенова Людмила Петровна |
|  | МКУП «Зелёный город» | Теряевский Анатолий Сергеевич |
|  | МКУП «Дорсервис» | Баишев Рафик Фавзиевич |
|  | АО «Горэлектросеть» | Книжников Олег Юрьевич |
|  | МУП «Гортеплосеть» | Дильман Владимир Борисович |
|  | ЗАО «Гидромаш-Групп» | Власов Алексей Борисович |
|  | МУП «Водоканал» | Горин Валерий Анатольевич |
|  | ООО «РЭУ» | Ковалев Игорь Витальевич |
|  | ООО «Кузжилстрой» | Гришенкова Ирина Владимировна |
|  | ООО «Цифровой коммунальный сервис» | Никитина Марина Александровна |
|  | ООО «Экосервис» | Растегаев Вадим Сергеевич |
|  | МУП «Ритуал» | Рузайкин Алексей Николаевич |
|  | МКУ «Управление ЖКХ города Кузнецка» | Калинкин Сергей Петрович |
| 40. | МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» | Калмыков Александр Андреевич |
| 41. | Кузнецкий рабочий | Макаричева Марина |
| 42. | Любимая газета | Нуштаева Екатерина |

# Повестка дня:

- Информация  руководителей отделов администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка.

- Разное.

| № п/п | Содержание поручения | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| 1. | Принять меры по прочистке канализации в районе нефтебазы. | 29.11.2019 | Трошин В.Е. Горин В.А. |
| 2. | Подготовить и направить письмо- претензию в ООО «Дилижанс – 2» по качеству обслуживания маршрутов 55 и 56. | 29.11.2019 | Николаев А.Н. |
| 3. | Взять на контроль вопрос строительства станции обезжелезивания на водозаборе №8. | постоянно | Трошин В.Е. |
| 4. | Проработать вопрос возможности использования средств бюджета города Кузнецка на подготовку ПСД на строительство станции обезжелезивания с их дальнейшим возмещением из федерального бюджета. | 29.11.2019 | Фолов И.Б. |
| 5. | Организовать работу по благоустройству территории на перекрестке ул. Калинина и ул. Дарвина. | 29.11.2019 | Карягин А.К. |
| 6. | Дать предложения по заказчику строительства стадиона в западном микрорайоне. | 13.12.2019 | Садовников П.Г. |
| 7. | Проработать вопрос по заключению контракта на подготовку ПСД строительства стадиона в западном микрорайоне. | 13.12.2019 | Биктимиров Р.Д. Абрамова Л.Н. |
| 8. | Уточнить схему финансирования мероприятий по строительству стадиона в западном микрорайоне. | 13.12.2019 | Фролов И.Б. |
| 9. | Рассмотреть варианты использования покрытия стадиона в западном микрорайоне после демонтажа. | 25.12.2019 | Малкин И.А. |
| 10. | Проводить мероприятия по проверке прорывов на сетях, в случае обнаружения прорыва принимать меры по устранению и обеспечению безопасности объекта и прилегающей территории. | постоянно | Дильман В.Б. Горин В.А. |
| 11. | Подготовить и направить письмо собственнику АО «Горэлектросеть» о необходимости проведения совещания по вопросу заключения контракта на содержание сетей уличного освещения. | 13.12.2019 | Трошин В.Е. |
| 12. | Принимать меры по обеспечению безопасности населения при проведении капитального ремонта МКД. | постоянно | Управляющие компании |
| 13. | Оказывать содействие и взаимодействовать с ГУ «Управление пенсионного фонда РФ в г.Кузнецке» (межрайонное) по вопросам пенсионного обеспечения граждан. | постоянно | Должностные лица администрации и иных ОМС, Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 14. | Организовывать мероприятия по обучению граждан в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и переобучение и повышение квалификации женщин в рамках национального проекта «Содействие занятости женщин, создание условий дополнительного образования для детей в возрасте до 3 лет». | Сроки реализации проекта | Каймакова О.А. Шабакаев Р.И. |
| 15. | Доложить о подготовке ПСД на ремонт МБОУ гимназии №1. | 02.12.2019 | Борисова Л.А. |
| 16. | Организовать представителей бизнеса на участие в оформлении города и центральной площади к Новому году. | 22.12.2019 | Шабакаев Р.И. |
| 17. | Отработать алгоритм контроля за использованием муниципального жилья. | 13.12.2019 | Трошин В.Е. |
| 18. | Принять меры по качественному проведению мероприятий в рамках визита Губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева. | 28.11.2019 | Должностные лица администрации и иных ОМС Руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 19. | Оказать содействие собственникам здания бывшего ДК «Колос» в оформлении необходимой документации. | по мере необходимости | Шабакаев Р.И. Абрамова Л.Н. |
| 20. | Активизировать работу по реализации программы по переселению соотечественников. | 25.12.2019 | Шабакаев Р.И. |
| 21. | Активизировать работу по проведению профилактических мероприятий употребления «снюса» и «насвая» в общеобразовательных организациях. Создать рабочую группу по проведению профилактических мероприятий употребления «снюса» и «насвая» в общеобразовательных организациях. Подготовить реестр объектов торговли, где осуществляется продажа «снюсов» и «насвая», и организовать совещание представителей данных объектов с Главой администрации г.Кузнецка. | постоянно 13.12.2019 22.12.2019 | Малкин И.А. Борисова Л.А. Салмин А.А. Малкин И.А. Шабакаев Р.И. Бахтуева Е.Н. |

Информацию о проделанной работе представить в отдел  организационно-контрольной работы администрации города Кузнецка в каб.№1-13 (E-mail kuzadm.pospelova@mail.ru) в сроки, установленные поручениями протокола.

Глава администрации города Кузнецка                                             С.А.Златогорский

Протокол вела: Антошук О.В.

8(84157)3-39-35