ПРОТОКОЛ

оперативного совещания при Главе администрации города Кузнецка

С.А. Златогорском

От 09.08.2021 года №31

Присутствовали:

|  | Первый заместитель главы администрации города Кузнецка | Шабакаев Рашид Идрисович |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Малкин Иван Александрович |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Пастушкова Любовь Николаевна |
|  | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кузнецка | Абрамова Людмила Николаевна |
|  | Начальник отдела организационно – контрольной работы администрации города Кузнецка | Антошук Ольга Вячеславовна |
|  | Начальник отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Бахтуева Елена Николаевна |
|  | Заведующий сектором муниципального заказа администрации города Кузнецка | Безрукова Ирина Игоревна |
|  | Главный специалист юридического отдела администрации города Кузнецка | Мартынова Татьяна Юрьевна |
|  | Начальник управления образования города Кузнецка | Борисова Лариса Александровна |
|  | Заведующий сектором муниципальной службы и кадров администрации города Кузнецка | Вилкова Наталья Владимировна |
|  | Ведущий специалист пресс-службы администрации города Кузнецка | Волкова Екатерина Валерьевна |
|  | Начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка | Климов Александр Константинович |
|  | Заместитель начальника отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка | Куликова Галина Николаевна |
|  | Начальник отдела социальной защиты населения администрации города Кузнецка | Мажаева Ирина Александровна |
|  | Начальник управления капитального строительства администрации города Кузнецка | Николаев Алексей Николаевич |
|  | Главный специалист комитета по управлению имуществом города Кузнецка | Шадыщкова Ирина Вениаминовна |
|  | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Кузнецка | Салмин Алексей Александрович |
|  | Заведующий сектором по профилактике правонарушений администрации города Кузнецка | Соколов Борис Александрович |
|  | Начальник отдела учёта и отчётности администрации города Кузнецка | Цапина Валентина Федоровна |
|  | Начальник управления культуры города Кузнецка | Часовская Ирина Александровна |
|  | Начальник управления финансов города Кузнецка | Фролов Игорь Борисович |
|  | МБУ «МФЦ г. Кузнецка» | Казарова Елена Алексеевна |
|  | МКУ «Кузнецкий городской архив» | Демидова Ирина Михайловна |
|  | ГУ Управления Пенсионного фонда по города Кузнецку (межрайонное) | Уварова Надежда Владимировна |
|  | ООО РЭУ | Трошин Владимир Евгеньевич |
|  | ООО «Домострой» | Протасов Сергей Юрьевич |
|  | ООО «Цифровой коммунальный сервис» | Сайфулина Светлана Алексеевна |
|  | МКУП «Зелёный город» | Усманов Наиль Шамильевич |
|  | МКП «Теплосеть» | Дильман Владимир Борисович |
|  | МУП «Водоканал» | Горин Валерий Анатольевич |
|  | ООО «Дорсервис» | Салдаев Иван Николаевич |
|  | ООО «Центр коммунальных платежей» | Шакурский Александр Михайлович |
|  | МБУ Управление по делам ГОЧС города Кузнецка | Тимербулатов Раиль Алиевич |
|  | АО «Кузнецкмежрайгаз» | Бублиенова Людмила Петровна |
|  | АО «Горэлектросеть» | Пугачев Игорь Вячеславович |
|  | МКУ «Управление ЖКХ города Кузнецка» | Калинкин Сергей Петрович |
|  | ООО «Ритуал» | Рузайкин Алексей Николаевич |
|  | МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» | Калмыков Александр Андреевич |
|  | Кузнецкий рабочий | Подраменская Ольга Владимировна |

# Повестка дня:

- Информация  руководителей отделов администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка.

- Разное.

| № п/п | Содержание поручения | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| 1. | Активизировать работу по оформлению вышки. | 13.08.2021 | Усманов Н.Ш. |
| 2. | Своевременно вывозить мусор с контейнерных площадок, расположенных на центральном кладбище. | постоянно | Усманов Н.Ш. |
| 3. | Благоустроить подходы к образовательным организациям. | 31.08.2021 | Шабакаев Р.И. |
| 4. | Прогрейдировать второстепенные улицы. | 15.09.2021 | Шабакаев Р.И. |
| 5. | Организовать работу по закреплению прилегающих территорий к хозяйствующим субъектам. | 20.08.2021 | Шабакаев Р.И. |
| 6. | Подготовить документацию на приобретение необходимой техники в рамках получения гранта на благоустройство. | 20.08.2021 | Шабакаев Р.И. Усманов Р.Ш. |
| 7. | Представить список адресов домовладений, куда необходимо подвести газ, но дома не оформлены, в юридический отдел администрации, управление образования города Кузнецка, отдел социальной защиты. Организовать разъяснительную работу среди населения о процедуре оформления подвода газа к частному домовладению, обратить внимание на категорию малообеспеченных семей. | 13.08.2021 15.09.2021 | Куликова Г.Н. Белова Н.И. Борисова Л.А. Мажаева И.А. |
| 8. | Организовать рабочие совещания по вопросу капитального ремонта теплотрассы по ул.Чкалова с выездом на место. | еженедельно по средам | Николаев А.Н. Дильман В.Б. |
| 9. | Подготовить письмо в региональный штаб по подготовке к отопительному сезону 2021-2022г.г. о решении вопроса по исполнению предписаний Ростехнадзора. | 13.08.2021 | Куликова Г.Н. Дильман В.Б. |
| 10. | Активизировать работу по восстановлению уличного освещения. | постоянно | Калинкин С.П. |
| 11. | Провести мониторинг работы уличного освещения на окраинах города. | 10.08.2021 | Тимирбулатов Р.А. |
| 12. | Принять меры по восстановлению освещения около 2 корпуса МБДОУ д/с №2. | 20.08.2021 | Калинкин С.П. |
| 13. | Подготовить актуализированную информацию о ходе капитального ремонта дорог. | 13.08.2021 | Николаев А.Н. Куликова Г.Н. |
| 14. | Активизировать работу по вакцинации сотрудников образовательных организаций. | 31.08.2021 | Борисова Л.А. |
| 15. | Проработать вопрос укомплектования штата для организации работы на ФОКОТ в западном микрорайоне. Подготовить график загруженности ФОКОТа. | 20.08.2021 | Салмин А.А. Никитин С.Ю. |

Глава администрации города Кузнецка                                               С.А. Златогорский

Протокол вела: Антошук О.В.

8(84157)3-39-35