ПРОТОКОЛ

оперативного совещания при Главе администрации города Кузнецка

С.А. Златогорском

От 12.04.2021  года №14

Присутствовали:

|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Малкин Иван Александрович |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель главы администрации города Кузнецка | Пастушкова Любовь Николаевна |
|  | Первый Заместитель главы администрации города Кузнецка | Шабакаев Рашид Идрисович |
|  | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кузнецка | Абрамова Людмила Николаевна |
|  | Начальник отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Бахтуева Елена Николаевна |
|  | Заведующий сектором муниципального заказа администрации города Кузнецка | Безрукова Ирина Игоревна |
|  | Начальник юридического отдела администрации города Кузнецка | Белова Нина Ивановна |
|  | Начальник отдела жилищной политики администрации города Кузнецка | Березина Инна Николаевна |
|  | Начальник управления капитального строительства администрации города Кузнецка | Биктимиров Рафаэль Джиганшович |
|  | Начальник управления образования города Кузнецка | Борисова Лариса Александровна |
|  | Заведующий сектором муниципальной службы и кадров администрации города Кузнецка | Вилкова Наталья Владимировна |
|  | Руководитель пресс-службы администрации города Кузнецка | Бабушкина Наталья Анатольевна |
|  | Начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка | Климов Александр Константинович |
|  | Начальник отдела социальной защиты населения администрации города Кузнецка | Мажаева Ирина Александровна |
|  | Заместитель начальника отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка | Куликова Галина Николаевна |
|  | Председатель комитета по управлению имуществом города Кузнецка | Садовников Павел Геннадьевич |
|  | Главный специалист отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Кузнецка | Миронова Наталья Вадимовна |
|  | Начальник отдела учёта и отчётности администрации города Кузнецка | Цапина Валентина Федоровна |
|  | Начальник управления культуры города Кузнецка | Часовская Ирина Александровна |
|  | Зам.начальник управления финансов города Кузнецка | Фефелова Татьяна Александровна |
|  | ГКУ «Центр занятости населения Кузнецкого района» | Клименко Оксана Викторовна |
|  | МБУ «МФЦ г. Кузнецка» | Казарова Елена Алексеевна |
|  | ООО РЭУ | Трошин Владимир Евгеньевич |
|  | ООО «Домострой» | Сайфулина Светлана Николаевна |
|  | ООО «Центр коммунальных платежей» | Куприянова Татьяна Васильевна |
|  | МКУП «Зелёный город» | Теряевский Анатолий Сергеевич |
|  | ООО «Дорожный комплекс» | Ишкулов Рустам Фяритович |
|  | ООО «Дорсервис» | Салдаев Иван Николаевич |
|  | АО «Кузнецкмежрайгаз» | Бублиенова Людмила Петровна |
|  | АО «Горэлектросеть» | Пугачев Игорь Вячеславович |
|  | МКП «Теплосеть» | Дильман Владимир Борисович |
|  | МУП «Водоканал» | Горин Валерий Анатольевич |
|  | МКУ «Управление ЖКХ города Кузнецка» | Потапов Эдуард Борисович |
|  | МУП «Ритуал» | Рузайкин Алексей Николаевич |
|  | МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» | Калмыков Александр Андреевич |
|  | Кузнецкий рабочий | Подраменская Ольга Владимировна |
|  | Любимая газета | Нуштаева Екатерина |

# Повестка дня:

- Информация  руководителей отделов администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка.

- Разное.

| № п/п | Содержание поручения | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| 1. | Подготовить и разместить на сайте информацию по ремонту дорог (включая ямочный, гарантийный и др.) | 16.04.2021 | Куликова Г.Н. Бабушкина Н.А, |
| 2. | Подготовить совещание по состоянию мостов с предоставлением информации о затратах на их ремонт | 16.04.2021 | Шабакаев Р.И. |
| 3. | Предоставить информацию о неиспользуемых киосках, размещенных на территории города | 16.04.2021 | Бахтуева Е.Н. |
| 4. | Дать разъяснения по вопросу размещения пешеходного перехода в Западном микрорайоне (ул. Белинского,1) | 16.04.2021 | Куликова Г.Н. |
| 5. | Провести контроль за использованием земельных участков, прилегающих к многоэтажным жилым домам | 25.04.2021 | Садовников П.Г. |
| 6. | Подготовить план озеленения города | 16.04.2021 | Теряевский А.С, |
| 7. | Согласовать вопросы ремонта дорог и светового хозяйства | 25.04.2021 | Шабакаев Р.И. Пугачев И.В. |
| 8. | Еженедельно проводить «санитарные дни» по благоустройству города | четверг, пятница | Шабакаев Р.И. Куликова Г.Н. |
| 9. | Разместить на сайте телефон отдела городского хозяйства администрации, с целью оказания помощи гражданам, выполняющим работы по благоустройству. -актуализировать работу ТСЖ по благоустройству прилегающих территорий | 16.04.2021 | Куликова Г.Н. |
| 10. | Продолжить работу по информированию населения о необходимости вакцинации | постоянно | Климов А.К. |
| 11. | Активизировать работу по внесению информации в ГИС ЖКХ по многоквартирным домам с учетом блокированной застройки | постоянно | Куликова Г.Н. |
| 12. | Подготовить отчеты о выполнении муниципальных программ за 1 квартал 2021 года | 16.04.2021 | Должностные лица администрации |
| 13. | Провести совещание о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании | 23.04.2021 | Малкин И.А. Борисова Л.А. |
| 14. | Создать рабочую группу по подготовке и проведению весенне-летнего пожароопасного периода. | 2 раза в месяц | Шабакаев Р.И. Тимирбулатов Р.А. Горин В.А. |
| 15. | Проработать и организовать исполнение алгоритма действий при сносе аварийного жилого фонда | 25.04.2021 | Шабакаев Р.И. Белова Н.И. |
| 16. | Активизировать выполнение работ подрядчиками на строительстве (ремонте) объектов | 25.04.2021 | Малкин И.А. Биктимиров Р.Д. |

Глава администрации города Кузнецка                                               С.А. Златогорский

Протокол вела: Пастушкова Л.Н.

8(84157)3-39-12